**Број: 179-20-P/1**

**Дана: 01.07.2020. године**

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр.1**

Поштовани,

У тачки 9.3 конкурсне документације и у предложеном моделу уговора у члану 3. је дефинисано да се радови морају извршити 10 календарских дана од дана увођења извођача у посао. Наведени рок од 10 календарских дана за извођење 704,88м2 радова из јавне набавке је не реалан, а време потребно за извођење наведене квадратуре је минимум 30 календарских дана. Молимо Вас да извршите измену конкурсне документације, како би потенцијални понуђач могао да преда исправну понуду.

**ОДГОВОРИ НАРУЧИОЦА:**

Наручилац ће приступити измени конкурсне документације предметног поступка јавне набавке.

Комисија за јавну набавку 179-20-P